**项目计划**

1. 阶段计划

根据近期对原Delphi版本软件的代码分析及各统计报表复杂程度分析，对项目的开发周期进行了初步的预估，及根据协议内容，本项目共分为两个阶段进行：

第一阶段：完成系统权限管理、查询及统计与分析，

预计完成时间为2014-12-10日，

第二阶段：完成基本信息、考试管理及成绩管理，

预计完成时间为2015-01-15日

1. 迭代目标
2. 系统及权限管理及查询完成功能性代码开发
3. 统计与分析完成功能性代码开发
4. 发布可供测试版本
5. 发布Release版本
6. 发布版本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 模块 | 版本 |
| 2014-10-20 | 系统及权限管理及查询 | Beta |
| 2014-11-30 | 统计与分析 | Beta |
| 2014-12-10 | 系统及权限管理、查询、  统计与分析 | Release (V1.0) |

1. 项目时间表

详见项目[甘特图](Score.mpp)

1. 人员配备

赵天宇： delphi后端程序分析、编写数据操作等后台服务代码等

冯路建： Asp.net前端代码编写，及页面制作等

1. 开发环境
2. 开发工具：VS2013（C#）
3. 数据库：SqlServer2008
4. 前端框架： Asp.net MVC3 、Bootstrap3.0、Angularjs1.2.2